- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.10.2018 | № 1113 | ст-ца Казанская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной
программы Верхнедонского района

«Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Верхнедонского района»

В соответствии   с постановлением Администрации Верхнедонского района от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района» и постановлением Администрации Верхнедонского района от 13.09.2018 № 886 «Об утверждении Перечня   муниципальных программ Верхнедонского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальну программу Верхнедонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты

Администрации Верхнедонского района по перечню согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее 1 января 2019 г.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы Администрации Верхнедонского района И.М. Шапошникову.

Глава Администрации

Верхнедонского района                                                               А.Г. Болдырев

Постановление вносит

Главный архитектор

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Верхнедонского района

от 31.10.2018  № 1113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

Паспорт

муниципальной программы Верхнедонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

| Наименование государственной программы Ростовской области | – | муниципальная программа Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Администрация Верхнедонского района |
| Соисполнители Программы | – | отсутствуют |
| Участники Программы | – | отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| Подпрограммы Программы | – | «Стимулирование и развитие жилищного строительства», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |
| Программно-целевые инструменты Программы | – | отсутствуют |
| Цель Программы | – | устойчивое территориальное планирование, развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан |
| Задачи Программы | – | обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации; создание условий для стимулирования жилищного строительства, создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |
| Целевые показатели Программы | – | доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой; темп ввода жилья в эксплуатацию; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 1 847 317,60тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году –153 634,80 тыс. рублей; в 2020 году –154 134,80 тыс. рублей; в 2021 году –154 134,80 тыс. рублей; в 2022 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2023 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2024 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2025 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2026 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2027 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2028 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2029 году –153 934,80 тыс. рублей; в 2030 году –153 934,80 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 110 400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 9 200 тыс. рублей; в 2020 году – 9 200 тыс. рублей; в 2021 году – 9 200 тыс. рублей; в 2022 году – 9 200 тыс. рублей; в 2023 году – 9 200 тыс. рублей; в 2024 году – 9 200 тыс. рублей; в 2025 году – 9 200 тыс. рублей; в 2026 году – 9 200 тыс. рублей; в 2027 году – 9 200 тыс. рублей; в 2028 году – 9 200 тыс. рублей; в 2029 году – 9 200 тыс. рублей; в 2030 году – 9 200 тыс. рублей. Объем финансирования из бюджета Верхнедонского района 8 557,60 – тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 404,80 тыс. рублей; в 2020 году – 904,80 тыс. рублей; в 2021 году – 904,80 тыс. рублей; в 2022 году – 704,80 тыс. рублей; в 2023 году – 704,80 тыс. рублей; в 2024 году – 704,80 тыс. рублей; в 2025 году – 704,80 тыс. рублей; в 2026 году – 704,80 тыс. рублей; в 2027 году – 704,80 тыс. рублей; в 2028 году – 704,80 тыс. рублей; в 2029 году – 704,80 тыс. рублей; в 2030 году – 704,80 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство; увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий |

Паспорт

подпрограммы «Стимулирование и развитие жилищного строительства»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Верхнедонского района |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Верхнедонского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий, в том числе для жилищного строительства |
| Задачи подпрограммы | – | развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства; актуализация документов территориального планирования, направленная на формирование перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства; создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки |
| Целевые показатели подпрограммы | – | доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 1 688 140,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 140 370,00 тыс. рублей; в 2020 году – 140 870,00 тыс. рублей; в 2021 году – 140870,00 тыс. рублей; в 2022 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2023 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2024 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2025 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2026 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2027 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2028 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2029 году – 140 670,00 тыс. рублей; в 2030 году – 140 670,00 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – 1 682 640,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2020 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2021 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2022 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2023 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2024 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2025 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2026 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2027 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2028 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2029 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2030 году – 140 220,0 тыс. рублей; в 2030 году – 140 220,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории; получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья. |

Паспорт

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению отдельных категорий граждан»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Верхнедонского района |
| Участники подпрограммы | – | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| Программно-целевые инструменты | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях; |
| Целевые показатели подпрограммы | – | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 159 177,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2020 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2021 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2022 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2023 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2024 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2025 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2026 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2027 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2028 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2029 году – 13 264,8 тыс. рублей; в 2030 году – 13 264,8 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 110 400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 9 200 тыс. рублей; в 2020 году – 9 200 тыс. рублей; в 2021 году – 9 200 тыс. рублей; в 2022 году – 9 200 тыс. рублей; в 2023 году – 9 200 тыс. рублей; в 2024 году – 9 200 тыс. рублей; в 2025 году – 9 200 тыс. рублей; в 2026 году – 9 200 тыс. рублей; в 2027 году – 9 200 тыс. рублей; в 2028 году – 9 200 тыс. рублей; в 2029 году –9 200 тыс. рублей Объем финансирования из бюджета Верхнедонского района – 3 057,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 254,8 тыс. рублей; в 2020 году – 254,8 тыс. рублей; в 2021 году – 254,8 тыс. рублей; в 2022 году – 254,8 тыс. рублей; в 2023 году – 254,8 тыс. рублей; в 2024 году – 254,8 тыс. рублей; в 2025 году – 254,8 тыс. рублей; в 2026 году – 254,8 тыс. рублей; в 2027 году – 254,8 тыс. рублей; в 2028 году – 254,8 тыс. рублей; в 2029 году – 254,8 тыс. рублей; в 2030 году – 254,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы: участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; |

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищного строительства

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных 
и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Верхнедонского района.

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель Программы – устойчивое территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Верхнедонском районе, стимулирование и развитие жилищного строительства, а также оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»;

содействие условиям стимулирования жилищного строительства, решение данной задачи характеризуют показатели «Темп ввода жилья в эксплуатацию»;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Мероприятия Программы осуществляются, в том числе, в соответствии 
с государственными программами Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Социальная поддержка граждан».

Сведения о показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию Программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 4.

2. Характеристика участия сельских поселений Верхнедонского района в реализации Программы

В рамках Программы не предусмотрено участие сельских поселений Верхнедонского района.

| Управляющий делами | О.Н. Андропова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальной программе Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Муниципальная программа Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп ввода жилья в эксплуатацию |  | ведомственный |  | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |  | ведомственный |  | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории |  | ведомственный |  | процентов | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | статистический |  |  | тыс. кв. метров | 3,76 | 3,80 |  | 3,805 | 3,810 | 3,815 | 3,820 | 3,825 | 3,830 | 3,836 | 3,842 | 3,848 | 3,854 | 3,860 | 3,866 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный |  |  | семей | 6 | 5 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный |  |  | человек | 14 | 10 | 11 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | ведомственный |  |  | процентов | 38 | 35 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.4. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ведомственный |  |  | тыс. кв. метров | 0,35 | 0,25 | 0,27 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Примечание. –* – предоставление жилья носит заявительный характер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Верхнедонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Верхнедонского  района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы: развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки генеральных планов поселений Верхнедонского района |  | Администрация Верхнедонского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | отсутствие вовлеченных в оборот земельных участков приведет к сдерживанию развития территорий, в том числе для жилищного строительства |  |  | показатели 1, 2, 1.2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Изготовление межевых планов земельных учатков для последующей постановки на кадастровый учет |  | Администрация Верхнедонского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | карты (планы) объектов землеустройс-тва | отсутствие карт (планов) объектов землеустройства |  |  | показатели 1, 1.2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение услуг оценки рыночной стоимости продажи (аренды) земельных участков, предоставляемых в целях жилищного строительства |  | Администрация Верхнедонского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | подготовка конкурсной документации для проведения торгов на право аренды (в собственность) земельных участков для жилищного строиельства | отсутствие возможности предоставления земельных участков для жилищного строительства |  |  | показатели 1, 1.2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы: обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; Администрация Верхнедонского района |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | улучшение жилищных условий молодых семей |  | отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодых семей | показатель 2, 2.1 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; министерство общего и профессио-нального образования Ростовской области; Администрация Верхнедонского района |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | необеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | показатели 2.2, 2.3, 2.4 |  |

Примечание.

Список использованных сокращений:

Программа – государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области.

Приложение № 3

к муниципальной программе Верхнедонского района «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

РАСХОДЫ

бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы Верхнедонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тысяч рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» | Всего | 1847317,6 | 153634,8 | 154134,8 | 154134,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 | 153934,8 |
|  | местный бюджет, | 8557,6 | 404,8 | 904,8 | 904,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета, | 110400,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 45720,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства » | Всего | 1688140,0 | 140370,0 | 140870,0 | 140870,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 | 140670,0 |
|  | местный бюджет, | 5500,0 | 150,0 | 650,0 | 650,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1682640,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 | 140220,0 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | Всего | 159177,6 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 | 13264,8 |
|  | местный бюджет, | 3057,6 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета, | 110400,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 45720,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Верхнедонского района «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Верхнедонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» | Администрация Верхнедонского района | X | X | X | X | 8557,6 | 404,8 | 904,8 | 904,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства » | Администрация Верхнедонского района | X | X | X | X | 5500,0 | 150,0 | 650,0 | 650,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства | Администрация Верхнедонского района | 902 | 0412 | 0610027500 | 240 | 5500,0 | 150,0 | 650,0 | 650,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | Администрация Верхнедонского района | X | X | X | X | 3057,6 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
| Основное мероприятие 2.1 Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат | Администрация Верхнедонского района | 902 | 1003 | 06200L4970 | 320 | 2532,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Уплата взносов на капительный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (ст-ца Казанская, ул. Матросова, 29-а, кв.4 | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 906 | 0501 | 0620025800 | 244 | 45,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Основное мероприятие 2.3. Уплата взносов на капительный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Верхнедонского района | 902 | 0501 | 0620025800 | 240 | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Примечание.

1. Используемое сокращение:

Программа – государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства» в Верхнедонском районе

| № п/п | Наименование муниципального образования и адресной площадки | Площадь земельного участка (гектар) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное пользование | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения обременения | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и другие) | Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют) | Предполагаемое использование земельного участка | Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или юридическое лицо) | Вид застройки: К – комплексная; Т – точечная; И – индивидуальная; С – смешанная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Южный микрорайон, ст-ца Казанская | 15 | 61:07:0050101 | земли населенных пунктов | Ж-1 Зона жилой застройки первого типа. | свободен от застройки | государственная собственность не разграничена | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная застройка | ОМС | И |
| 2. | Северо-восточный микрорайон, ст-ца Казанская | 2,5 | 61:07:0050102 | земли населенных пунктов | Ж-1 Зона жилой застройки первого типа. | свободен от застройки | государственная собственность не разграничена | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная застройка | ОМС | И |
| 3. | Северо-восточный микрорайон, ст-ца Казанская | 2 | 61:07:0050103 | земли населенных пунктов | Ж-2 Зона жилой застройки второго типа | свободен от застройки | государственная собственность не разграничена | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная застройка | ОМС | И |
| 4. | Северный микрорайон, ст-ца Казанская | 20 | 61:07:0050104 | земли населенных пунктов | Ж-1 Зона жилой застройки первого типа. | свободен от застройки | государственная собственность не разграничена | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная застройка | ОМС | И |
|  | Всего по Верхнедонскому району |  | 39,5 |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Общее количество земельных участков |  | 4 |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

Ж-1, Ж-2, ОЖ – жилая застройка различного типа;

з/у – земельный участок;

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.

Приложение № 6

к муниципальной программе Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

ПЛАН

развития перспективных территорий, в том числе для жилищного 
строительства в Верхнедонском районе на 2014 – 2020 годы и до 2030 года

| № п/п | Местоположение территорий, планируемых к застройке | Вид застройки (малоэтажная, многоэтажная, смешанная) | Площадь территории, планируемая под застройку (гектар) | Ожидаемая площадь вводимого жилья (тыс. кв. метров) | Годы реализации проектов | Потребность финансовых средств на документацию по планировке территории (да/нет) | Прогнозируемые затраты на обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сети водоснабжения | сети канализации | электросети | сети газоснабжения и теплоснабжения | автодороги, проезды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Южный микрорайон, станица Казанская, Верхнедонской район | малоэтажная | 17,50 | 14,00 | 2015 – 2025 | да | потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки |  |  |  |  |  |
| 2. | Северо-восточный микрорайон, станица Казанская, Верхнедонской район | малоэтажная | 2,50 | 1,60 | 2015 – 2025 | да | потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки |  |  |  |  |  |
| 3. | Северо-восточный микрорайон, станица Казанская, Верхнедонской район | малоэтажная | 2,00 | 1,60 | 2015 – 2025 | да | потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки |  |  |  |  |  |
| 4. | Северный микрорайон, станица Казанская, Верхнедонской район | малоэтажная | 20,00 | 16,00 | 2015 – 2025 | да | потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района»

ПЛАН

мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельных участков

Верхнедонского района

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный микрорайон, станица Казанская. S=17,5 Га. Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская. категория земель – земли населенных пунктов площадь – 175 кв. км; вид разрешенного использования – не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения |  |  |  | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Подготовка к представлению земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростов-энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», министерство сельского хозяйства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Выдача разрешения на строительство |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  | По результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Оформление имущественных прав |  |  |  | индивидуальные застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-восточный микрорайон, станица Казанская. S=2,5 Га. Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская. категория земель – земли населенных пунктов площадь – 25 кв. км; вид разрешенного использования – не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Подготовка к представлению земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 2028 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения |  |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростов-энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», министерство сельского хозяйства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка |  |  |  |  | Потребность будет определена после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Выдача разрешения на строительство |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  | По результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Оформление имущественных прав |  |  |  |  | индивидуальные застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Северо-восточный микрорайон, станица Казанская. S=2 Га. Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская. категория земель – земли населенных пунктов площадь – 20 кв. км; вид разрешенного использования – не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II.Подготовка к представлению земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  |  | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |
|  | 16. |  |  |  | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения |  |  |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростов-энерго» |  |  |  |  |
|  | 17. |  |  |  | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения |  |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  |  | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», министерство сельского хозяйства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |
|  | 19. |  |  |  | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  |  | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка |  |  |  |  |  | Потребность будит определена после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  |  |  | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |
|  | 22. |  |  |  | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |
|  | 23. |  |  |  | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 24. |  |  |  | Выдача разрешения на строительство |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |
|  | 25. |  |  |  | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. |  |  |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) |  |  |  |  |  | По результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. |  |  |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |
|  | V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. |  |  |  | Оформление имущественных прав |  |  |  |  |  | индивидуальные застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, участники |  |  |  | Срок реализации мероприятия (годы) |  |  |  |  | Источник финанси-рования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый |  |  | фактический |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| Северный микрорайон, станица Казанская. S=20 Га. Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская. категория земель – земли населенных пунктов площадь – 20 кв. км; вид разрешенного использования – не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения |  |  |  | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Подготовка к представлению земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования |  |  | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  | - |  |  | – | не требуется |
| 12. |  | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории |  |  | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  | 2022 – 2025 |  |  | – | Бюджетные средства |
| 13. |  | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  | Администрация Верхнедонского района |  |  |  | 2022 - 2025 |  |  | – | Бюджетные средства |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  | 2022-2027 |  |  | – |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |
| 15. |  | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | Администрация Верхнедонского района, Администрации сельских поселений |  |  |  | 2023 – 2027 |  |  | – |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |
| 16. |  | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» |  |  |  | 2023 – 2027 |  |  | – |  |  | филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростов-энерго» |
| 17. |  | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |  |  |  | 2023 – 2027 |  |  | – |  |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». |
| 18. |  | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | Администрация Верхнедонского района, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», министерство сельского хозяйства Ростовской области |  |  |  | 2024 – 2027 |  |  | – |  |  | определить после выполнения проекта планировки и межевания территории |
| 19. |  | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Потребность будит определена после выполнения проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории | Администрация Верхнедонского района |  |  |  | 2022-2025 |  |  | – |  |  | не требуется |
| 22. |  | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно | Администрация Верхнедонского района |  |  |  | 2022-2025 |  |  | – |  |  | не требуется |
| 23. |  | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков | Администрация Верхнедонского района |  |  |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей |  |  | – |  |  | Бюджетные средства |
| 24. |  | Выдача разрешения на строительство | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  | – |  |  | не требуется |
| 25. |  | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | По результатам торгов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Верхнедонского района, отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района |  |  |  | по мере поступления заявлений |  |  | – |  |  | не требуется |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Оформление имущественных прав | индивидуальные застройщики |  |  |  | 2025 – 2030 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Верхнедонского района

от 31.10.2018  № 1113

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Верхнедонского района, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района».

2. Постановление Администрации Верхнедонского района от 15.01.2014 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059».

3. Постановление Администрации Верхнедонского района от 06.03.2014  № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

4. Постановление Администрации Верхнедонского района от14.05.2014 № 526 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

5. Постановление Администрации Верхнедонского района от 29.08.2014 № 849 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

6. Постановление Администрации Верхнедонского района от 05.12.2014  № 1215 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

7. Постановление Администрации Верхнедонского района от 25.12.2014  № 1328 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

8. Постановление Администрации Верхнедонского района от 25.03.2015  № 290 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

9. Постановление Администрации Верхнедонского района от 28.04.2015 № 394 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

10. Постановление Администрации Верхнедонского района от 07.07.2015 № 548 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

11. Постановление Администрации Верхнедонского района от 10.09.2015 № 752 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

12. Постановление Администрации Верхнедонского района от 20.11.2015 № 974 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

13. Постановление Администрации Верхнедонского района от 31.12.2015 № 1159 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

14. Постановление Администрации Верхнедонского района от 31.03.2016 № 210 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

15. Постановление Администрации Верхнедонского района от 20.05.2016 № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

16. Постановление Администрации Верхнедонского района от 24.08.2016 № 595 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

17. Постановление Администрации Верхнедонского района от 19.10.2016 № 726 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

18. Постановление Администрации Верхнедонского района от 30.12.2016 № 1029 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

19. Постановление Администрации Верхнедонского района от 30.03.2017 № 233 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

20. Постановление Администрации Верхнедонского района от 26.05.2017 № 434 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

21. Постановление Администрации Верхнедонского района от 17.07.2017 № 670 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

22. Постановление Администрации Верхнедонского района от 30.08.2017 № 889 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

23. Постановление Администрации Верхнедонского района от 13.12.2017 № 1396 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

24. Постановление Администрации Верхнедонского района от 29.12.2017 № 1559 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

25. Постановление Администрации Верхнедонского района от 13.03.2018 № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

26. Постановление Администрации Верхнедонского района от 10.05.2018 № 420 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

27. Постановление Администрации Верхнедонского района от 29.06.2018 № 618 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

28.  Постановление Администрации Верхнедонского района от 27.08.2018 № 814 «О внесении изменений в постановление Администрации  Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1059.

Управляющий делами                                                                        О.Н. Андропова