РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 29.12.202 | № 189 | ст-ца Казанская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Верхнедонского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным

и комфортным  жильем населения

Верхнедонского района» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от 14.09.2018 года № 915 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района»,  от 31.10.2018 № 1113 «Об утверждении  муниципальной  программы Верхнедонского района  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района», решением  Верхнедонского районного Собрания депутатов Ростовской области от 25.12.2020 № 77 «О бюджете Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» на 2021 год изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Верхнедонского района Шапошникову И.М.

Глава Администрации

Верхнедонского района                                                                          А.А. Романов

Распоряжение вносит

Главный архитектор

Приложение

к распоряжению администрации

Верхнедонского района

от 29.12.2020 № 189

ПЛАН

реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнедонского района» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет и безвозмездные поступления в местный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | Главный архитектор Андропов А.Д. | X | X | 169 767,5 |  | 0 | 169 767,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание для граждан Верхнедонского района возможности улучшения жилищных условий. | Главный архитектор Андропов А.Д. | Рост количества жителей, улучшивших жилищные условия | 31.12.2020 | 169 767,5 | 0 | 0 | 169 767,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Верхнедонского района Смагина С.А. | Увеличение коли- чества земельных участков, выделяемых под ИЖС | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | X | X | 12 967,1 | 8 453,0 | 0 | 4 514,10 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | Главный архитектор Андропов А.Д. | улучшение жилищных условий молодых семей | 31.12.2020 | 6 826,3 | 2 312,2 | 0 | 4 514,1 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации Верхнедонского района Шапошникова И.М., Заведующий отделом образования Администрации Верхнедонского района Матвеева Л.И. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2020 | 6 055,5 | 6 055,5 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (ст-ца Казанская, ул. Матросова 29-а кв.4 | Заведующий отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района Каширина Е.А. | Надлежащее содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, согласно федерального законодательства | 31.12.2020 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер Администрации Верхнедонского района Яковлева Н.А. | Надлежащее содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, согласно федерального законодательства | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 182 834,6 | 8 553,0 | 0 | 174 281,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Верхнедонского района | X | X | 182 829,3 | 8 547,7 | 0 | 174 281,6 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Верхнедонского района | X | X | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 |

Управляющий делами                                                                                                                                                О.Н. Андропова